МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Областное государственное  бюджетное профессиональное

образовательное учреждение

Димитровградский технико-экономический колледж

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

профессионального модуля	ПМ.03. Организовывать  ремонтные, монтажные и наладочные работы  по промышленному оборудованию

(индекс, наименование)

Специальность	15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

(код, наименование)

Димитровград, 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| - ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 34 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 39 |
| - ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП | 40 |

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 ОРГАНИЗОВЫВАТЬ РЕМОНТНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ   ПО ПРОМЫШЛЕННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид деятельности организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию и соответствующие ему профессиональные компетенции и личностных результатов:

    - Общие компетенции:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 6. | Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. |
| ОК 11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

1.1.2. Профессиональные компетенции:

| - ВД 3 | - Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию |
| --- | --- |
| - ПК 3.1. | - Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования |
| - ПК 3.2. | - Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии требованиям технических регламентов |
| - ПК 3.3. | - Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. |
| - ПК 3.4. | - Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства |

1.1.3 Перечень личностных результатов:

| ЛР 13 | Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. |
| --- | --- |
| ЛР 14 | Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности. |
| ЛР 15 | Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику. |
| ЛР 16 | Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. |
| ЛР 17 | Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и образовательной организации. |
| ЛР 18 | Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, информационного и социокультурного развития России, готовый работать на их достижение. |
| ЛР 19 | Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, признающий ценность непрерывного образования, |
| ЛР 20 | Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |
| ЛР 21 | Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством |
| ЛР 32 | Способный к сотрудничеству в разных социальных ситуациях |
| ЛР 33 | Способный ориентироваться в технико-экономических показателях в отрасли |
| ЛР 34 | Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, конструктивно разрешать конфликты |
| ЛР 35 | Способность самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях |
| ЛР 36 | Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире |
| ЛР 37 | Способный к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников |
| ЛР 38 | Способный к самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности |

1.1.4. В результате освоения профессионального модуля студент должен:

| Иметь практический опыт в: | Определении оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования Разработке технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов Определении потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования Организации выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства |
| --- | --- |
| Уметь: | Разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования В рамках должностных полномочий организовывать рабочие места, согласно требованиям охраны труда и отраслевым стандартам Планировать расстановку кадров в зависимости от задания и квалификации кадров Проводить производственный инструктаж подчиненных Обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами Разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ На основе установленных производственных показателей оценивать качество выполняемых работ для повышения их эффективности Использовать средства материальной и нематериальной мотивации подчиненного персонала для повышения эффективности решения производственных задач Контролировать выполнение подчиненными производственных заданий на всех стадиях работ Обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте промышленного оборудования Контролировать соблюдение подчиненным персоналом требований охраны труда, принципов бережливого производства, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности. Разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого производства Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов. Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры. Производить разметку в соответствии с требуемой технологической последовательностью Определять размеры деталей и узлов универсальными и специализированными измерительными инструментами в соответствии с технической документацией. Проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных материалов требованиям технической документации (карты) Устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях различных видов. Выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-измерительный инструмент в зависимости от обрабатываемого материала. Устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с технологической картой. Управлять обдирочным станком. Управлять настольно-сверлильным станком. Управлять заточным станком Вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом. Контролировать качество выполняемых работ при механической обработке деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов. Выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных станках с соблюдением требований охраны труда Разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ Обеспечивать выполнение заданий материальными ресурсами Отключать и обесточивать особо сложное оборудование, агрегаты и машины. Читать техническую документацию общего и специализированного назначения. Выбирать слесарный инструмент и приспособления. Выполнять измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов. Производить контрольно-диагностические, крепежные, регулировочные, смазочные работы. Производить визуальный контроль изношенности особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Оформлять техническую документацию на ремонтные работы при техническом обслуживании. Составлять дефектные ведомости на ремонт сложного оборудования, агрегатов и машин. Контролировать качество выполняемых работ при техническом обслуживании особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Осуществлять техническое обслуживание с соблюдением требований охраны труда |
| Знать: | Действующие локально-нормативные акты производства, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность. Отраслевые примеры отечественной и зарубежной практики организации труда Порядок разработки и оформления технической документации. Методы планирования, контроля и оценки работ подчиненного персонала; Методы оценки качества выполняемых работ; Правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, правила внутреннего трудового распорядка; Виды, периодичность и правила оформления инструктажа; Организацию производственного и технологического процесса, Основные виды и причины брака при механической обработке, способы предупреждения и устранения. Правила чтения чертежей. Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, способов базирования заготовок. Общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах шероховатости по квалитетам. Требования к планировке и оснащению рабочего места. Требования охраны труда при техническом обслуживании оборудования, агрегатов и машин. Устройство оборудования, агрегатов и машин. Основные технические данные и характеристики механизмов, оборудования, агрегатов и машин. Периодичность и чередование обслуживания оборудования, агрегатов и машин. Технологическая последовательность выполнения операций при выполнении крепежных, регулировочных, смазочных работ. Методы проведения диагностики рабочих характеристик особо сложного оборудования, агрегатов и машин. Способы выполнения крепежных, регулировочных, смазочных работ. Правила эксплуатации оборудования, агрегатов и машин для сохранения основных параметров, технических характеристик . Перечень операций технического обслуживания оборудования, агрегатов и машин. Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения слесарного и контрольно-измерительных инструментов. Правила и порядок оформления технической документации на ремонтные работы при техническом обслуживании. Методы и способы контроля качества выполненной работы. |

1.2  Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 517 ч.

Из них   на освоение МДК 229 ч. ( в том числе самостоятельная работа 5 час)

на практики учебную 108 ч. и производственную180 ч.

.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03 Организовывать  ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию»

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Общий объем нагрузки, акад. час. | В т.ч. в форме практ. подготовки | Объем профессионального модуля а академических часах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем |  |  |  |  | Промежу-точная аттестация | Самостоятельная работа |
|  |  |  |  | всего, часов | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лабораторные и практические занятия | курсовая работа (проект) | учебная практика | производст-венная практика |  |  |
| ПК 3.1.-3.4 ОК 1-11 | МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию | 108 | 8 | 106 | 20 | 40 | - | - |  | 2 |
| ПК 3.1.-3.4 ОК 1-11 | МДК 03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию | 55 | 8 | 52 | 20 |  | - | - | 2 | 1 |
| ПК 3.1.-3.4 ОК 1-11 | МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию | 66 | 8 | 62 | 20 |  | - | - | 2 | 2 |
| УП.01 | Учебная практика | 108 | 108 | 108 |  |  | 108 | - |  |  |
| ПП.01 | Производственная практика | 180 | 180 | 180 |  |  | - | 180 |  |  |
|  | ИТОГО | 517 | 312 | 508 | 60 | 40 | 108 | 180 | 4 | 5 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля «ПМ.03 Организовывать  ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию»

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию |  |  | 216 |
| Раздел 1. Основы теории рациональной эксплуатации оборудования |  |  | 22 |
| Тема 1.1. Основы теории надежности машин | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - разбираться в заводской технологической документации; - составлять основную эксплуатационную документацию; знать: - основные положения теории надежности - эксплуатационную документацию (паспорт, руководство по эксплуатации, журналы и т.д.); - содержание стандартов по эксплуатационной документации; - правила оформления основной эксплуатационной документации Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 03, 05, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 1 | Понятие о качестве продукции и ее надежности. Отказы машин и их свойства. Понятие о долговечности и сохранности машин. Показатели надежности машин и их определение. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | - |
| Тема 1.2. Основы теории износа машин. | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: -- проводить дефектовку деталей; - выбирать способ ремонта (восстановления) деталей и узлов. знать: - сущность явления износа - характер износа различных деталей, примерные предельные величины износа деталей. Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 05, 08, 09, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 1.2.1 Моральное и физическое старение оборудования | Занятие № 2 | Понятие морального и физического старения машин. Понятие об авариях, химико-термических повреждениях, нарушениях регулировки и других причинах остановки оборудования. | 2 |
| Тема 1.2.2 Износ оборудования | Занятие № 3 | Сущность явления износа. Характер износа различных деталей, примерные предельные величины износа деталей. Признаки износа деталей и узлов оборудования. Особенности выбора конструкционных материалов при ремонте оборудования | 2 |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 4 | ЛР № 1. «Определение вида и характера износа различных деталей» | 2 |
| Тема 1.3.Типовая система технического обслуживания оборудования. | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - определять ремонтную сложность заданного оборудования - составлять план-график работ по техническому обслуживанию и ремонту знать: - общие понятия о системе технического обслуживания и ремонте оборудования - структуру и периодичность работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию оборудования Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 05, 07, 11, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 8 |
| Тема 1.3.1 Общие понятия о системе технического обслуживания и ремонте оборудования | Занятие № 5 | Структура и периодичности работ по плановому ремонту и техническому обслуживанию оборудования. Продолжительности ремонтных циклов, межремонтных и межосмотровых периодов. | 2 |
| Тема 1.3.2 План-график работ по техническому обслуживанию и ремонту. | Занятие № 6 | План-график работ по техническому обслуживанию и ремонту. Определение ремонтной сложности оборудования. Нормативы трудоемкости технического обслуживания и ремонта. |  |
| Тема 1.3.3 Организация ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию | Занятие № 7 | Узловой метод ремонта. Контроль качества выполнения работ | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 8 | ПЗ №1 «Определение ремонтной сложности заданного оборудования. Составление плана-графика работ по техническому обслуживанию и ремонту» | 2 |
| Тема 1.4.Основы рациональной эксплуатации оборудования | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: -нести ответственность за сохранение технологического оборудования знать: - виды предупреждений поломок и аварий - способы поощрений за образцовое содержание оборудования - основные правила технической эксплуатации оборудования Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 03, 05, 08, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 1.4.1 Основы рациональной эксплуатации оборудования | Занятие № 9 | Основные правила технической эксплуатации оборудования Ответственность за сохранение оборудования Предупреждение поломок и аварий Поощрение за образцовое содержание оборудования Роль технической эксплуатации высокосложного оборудования и высокоточного, с ЧПУ, подъемно транспортного оборудования | 2 |
| Тема 1.4.2 Охрана труда при эксплуатации оборудования | Занятие № 10 | Значение охраны труда, противопожарной техники, промышленной технологии, эстетики для улучшения эксплуатации оборудования Основные эксплуатационные документы согласно ЕСКД (инструкция по эксплуатации, инструкция по техническому обслуживанию и т.д.) | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | - |
| Тема 1.5.Пути и средства повышения долговечности оборудования | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - предпринимать меры по увеличению срока службы оборудования знать: - способы упрочнения поверхностей применение износостойких покрытий. - правила эксплуатации, упрочнения поверхностей деталей в процессе изготовления и ремонта. Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 02, 06, 08, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 11 | Основные факторы, увеличивающие продолжительность работы оборудования. Строгое соблюдение системы технического обслуживания и ремонта, правил эксплуатации, упрочнения поверхностей деталей в процессе изготовления и ремонта. Термические, химико-термические и механические способы упрочнения поверхностей применение износостойких покрытий. Применение деталей-компенсаторов износа. Защита трущихся поверхностей от попадания абразивных частиц Первоначальная приработка оборудования. Увеличение срока службы оборудования. |  |
| Раздел 2. Организация ремонтных работ промышленного оборудования |  |  | 86 |
| Тема 2.1. Материально-технические средства ремонтных работ | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - использовать материально-технические средства ремонтных работ знать: - основные материально-технические средства ремонтных работ Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01 ,05, 08, 09, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 12 | Ремонтные материалы для создания ремонтных заготовок; ремонтно-механические мастерские; ремонтные инструменты; ремонтные приспособления. Подъемно-транспортные средства, применяемые при ремонте; грузозахватные приспособления; оборудования для сварки. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | - |
| Тема 2.2.Технологический процесс ремонта | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - проводить разборку машин - восстанавливать детали технологического оборудования - проводить контроль качества сборки технологического оборудования знать: - структуру технологического процесса ремонта Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 05, 08, 09, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 8 |
|  | Занятие № 13 | Подготовка оборудования к ремонту. Структура технологического процесса ремонта | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 6 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 2 в форме практической подготовки «Разборка машин. Последовательность выполнения работ при разборке машин. Очистка, промывка и обезжиривание деталей» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 3 в форме практической подготовки «Комплектация и пригонка деталей. Восстановление деталей и сборка оборудования. Контроль качества сборки. Балансировка вращающихся деталей и узлов» | 2 |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 4 «Установка и закрепление дополнительных ремонтных деталей. Обкатка и испытание машин после ремонта» | 2 |
| Тема 2.3.Восстановление деталей в процессе ремонта машин | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - разрабатывать технологический процесс восстановления деталей - применять различные способы восстановления деталей знать: - различные способы восстановления состояния деталей при ремонте технологического оборудования Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 03, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 6 |
|  | Занятие № 17 | Общие сведения. Оценка экономической целесообразности восстановления деталей и выбор экономически оптимального способа восстановления | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 18 | ПЗ № 5 «Разработка технологического процесса восстановления деталей» | 2 |
|  | Занятие № 19* | ПЗ № 6 в форме практической подготовки «Упрочнение поверхностей деталей» | 2 |
| Тема 2.4.Восстановление деталей слесарно-механической обработкой | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - применять механическую обработку при восстановлении деталей знать: - способы механической обработки восстановленных деталей Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 05, 07, 09, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 2.4.1 Механическая обработка восстановленных деталей | Занятие № 20 | Механическая обработка восстановленных деталей. Организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства | 2 |
| Тема 2.4.2 Дробеструйное упрочнение поверхности» | Занятие № 21 | Дробеструйное упрочнение поверхности. Организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 7 в форме практической подготовки «Восстановление деталей механической и слесарной обработкой» | 2 |
| Тема 2.5.Восстановление деталей соединений | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - применять различные виды соединений при восстановлении деталей знать: - основные технологические операции ремонта оборудования; - общий порядок восстановления деталей; - технологии восстановления деталей Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 10, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 8 |
| Тема 2.5.1 Восстановление деталей резьбовых и штифтовых соединений | Занятие № 23 | Восстановление деталей резьбовых соединений. Восстановление деталей штифтовых соединений. | 2 |
| Тема 2.5.2 Восстановление деталей шпоночных соединений | Занятие № 24 | Восстановление деталей шпоночных соединений. Восстановление деталей шлицевого соединения. Восстановление деталей трубопроводных систем. Восстановление деталей сварных соединений. | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 25* | ПЗ № 8 «Восстановление деталей резьбовых соединений» | 2 |
|  | Занятие № 26* | ПЗ № 9 «Восстановление деталей штифтовых соединений» | 2 |
| Тема 2.6.Восстановление деталей типовых механизмов | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - организовать и контролировать ремонт типовых соединений знать: - свойства материалов; - типичные (характерные) дефекты и износ деталей; - порядок разборки и сборки соединений Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 02, 05, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 2.6.1 Восстановление валов, осей и шпинделей | Занятие № 27 | Восстановление валов, осей и шпинделей. Ремонт деталей и сборочных единиц с подшипниками качения. | 2 |
| Тема 2.6.2 Ремонт деталей и сборочных единиц с подшипниками скольжения | Занятие № 28 | Ремонт деталей и сборочных единиц с подшипниками скольжения. Ремонт деталей поршневых и кривошипно-шатунных механизмов» | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | - |
| Тема 2.7.Ремонт базовых и корпусных деталей | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - проводить ремонт базовых и корпусных деталей знать: - виды ремонта базовых и корпусных деталей Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 05, 07, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 2 |
|  | Занятие № 29 | Заделка трещин в корпусных деталях. |  |
|  | В том числе, практических занятий |  | - |
| Тема 2.8 Ремонт деталей и сборочных единиц гидравлических и пневматических систем | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - проводить ремонт различных видов насосов, гидравлической аппаратуры, пневматических приводов. знать: - организацию планово-предупредительного ремонта и эксплуатации гидрофицированного оборудования Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 10, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 2.8.1 Понятие о гидроприводе | Занятие № 30 | Понятие о гидроприводе Организация планово-предупредительного ремонта и эксплуатации гидрофицированного оборудования | 2 |
| Тема 2.8.2 Причины возникновения неисправностей в работе гидросистем | Занятие № 31 | Причины возникновения неисправностей в работе гидросистем и способы их устранения | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | - |
| Тема 2.9 Безопасность труда на предприятии при проведении ремонтных работ | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного оборудования - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: -обеспечивать безопасные условия труда при монтаже, наладке, техническом обслуживании и ремонте промышленного оборудования - разрабатывать предложения по улучшению работы на рабочем месте с учетом принципов бережливого производства знать: - требования безопасности при выполнении ремонтных работ Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 05, 07, 09, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 4 |
| Тема 2.9.1 Требования безопасности при выполнении ремонтных работ | Занятие № 32 | Требования безопасности при выполнении ремонтных работ. Правила безопасности при использовании подъемно-транспортных устройств. Меры безопасности при сварочных работах | 2 |
| Тема 2.9.2 Меры безопасности при электрохимических работах | Занятие № 33 | Меры безопасности при электрохимических работах. Меры безопасности при восстановлении деталей полимерными материалами. Электробезопасность при ремонтных работах. Охрана труда при окрасочных работах. | 2 |
| Курсовое проектирование | Темы Организация ремонтных работ автоматизированной пластинчатой пастеризационно-охладительной установки для молока А1-ОКЛ-5 Организация ремонтных работ автоматизированной пластинчатой пастеризационно-охладительной установки для молока А1-ОКЛ-10 Организация ремонтных работ автоматизированной пластинчатой пастеризационно-охладительной установки для сливок А1-ОЛО/2 Организация ремонтных работ автоматизированной трубчатой пастеризационной установки для молока ПТУ-5 Организация ремонтных работ автоматизированной трубчатой пастеризационной установки для молока ПТУ-10 Организация ремонтных работ пластинчатого подогревателя для молока А1-ОПН-10 Организация ремонтных работ пластинчатого подогревателя для молока А1-ОПН-25 Организация ремонтных работ автомата для фасовки и упаковки масла Организация ремонтных работ автомата для розлива молока в пленку Организация ремонтных работ вакуум-выпарной установки типа «Вигонд-500» |  | 40 |
|  | Занятия № 34 | Консультация по курсовому проектированию Введение. Содержание проекта. Цели и задачи курсового проекта. Перспективы развития молочной промышленности | 2 |
|  | Занятия № 35 | Консультация по курсовому проектированию Назначение и техническая характеристика монтируемого оборудования. Комплект поставки. | 2 |
|  | Занятия № 36 | Консультация по курсовому проектированию Схема доставки оборудования на завод. Условия хранения до монтажа. Схема доставки оборудования к точке монтажа. | 2 |
|  | Занятия № 37 | Консультация по курсовому проектированию Расчет и подбор машин и механизмов для доставки и монтажа оборудования. | 2 |
|  | Занятия № 38 | Консультация по курсовому проектированию Разработка алгоритма монтажа оборудования. Определение главных монтажных осей. Привязка оборудования к строительным конструкциям. | 2 |
|  | Занятия № 39 | Консультация по курсовому проектированию Расчет фундаментов, фундаментных площадок, опорных конструкций | 2 |
|  | Занятия № 40 | Консультация по курсовому проектированию Составление технологических схем производства продукта | 2 |
|  | Занятия № 41 | Консультация по курсовому проектированию Составление и описание машинно-аппаратурной схемы производства продукта | 2 |
|  | Занятия № 42 | Консультация по курсовому проектированию Выполнение расчета и подбора промышленного оборудования приемного участка и первичной обработки молока | 2 |
|  | Занятия № 43 | Консультация по курсовому проектированию Выполнение расчета и подбора промышленного оборудования участков производства молочных продуктов | 2 |
|  | Занятия № 44 | Консультация по курсовому проектированию Составление инструкции по эксплуатации промышленного оборудования | 2 |
|  | Занятия № 45 | Консультация по курсовому проектированию Составление инструкции по охране труда, противопожарная защита | 2 |
|  | Занятия № 46 | Консультация по курсовому проектированию Описание монтажа оборудования и присоединяемых коммуникаций. | 2 |
|  | Занятия № 47 | Консультация по курсовому проектированию Наладка оборудования. Испытания на холостом холостом ходу, под нагрузкой. Технологические испытания. | 2 |
|  | Занятия № 48 | Консультация по курсовому проектированию Графическая часть проекта. Монтажный чертеж оборудования. | 2 |
|  | Занятия № 48 | Консультация по курсовому проектированию План размещения оборудования в цеху. Расчетная схема ГПМ. | 2 |
|  | Занятия № 50 | Консультация по курсовому проектированию Схема подключения коммуникаций. | 2 |
|  | Занятия № 51 | Консультация по курсовому проектированию Выполнение графической части. Чертеж общего вида промышленного оборудования | 2 |
|  | Занятия № 52 | Консультация по курсовому проектированию Выполнение графической части. План цеха с расстановкой промышленного оборудования | 2 |
|  | Занятия № 53 | Консультация по курсовому проектированию Оформление пояснительной записки. Защита проекта. | 2 |
|  | Занятие № 54 | Самостоятельная работа студентов Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовкакпрактическимработамсиспользованиемметодическихрекомендацийпреподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. Самостоятельное изучение правил выбора и применения такелажных средств, подготовки монтажной площадки к эксплуатации, оформление ремонтной документации по образцу. -оформление ремонтной документации по образцу | 2 |
| МДК 03.02 Организация монтажных работ по промышленному оборудованию |  |  | 55 |
| Тема 1.1. Монтажные работы | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - осуществлять выверку основного технологического оборудования при монтаже - - выполнять статистические расчеты фундаментов и фундаментных площадок. - составлять алгоритм монтажа для конкретного оборудования. знать: - способы монтажа технологического оборудования; - общую схему монтажа. - характеристику грунтов; - технологию возведения фундаментов и фундаментных площадок. Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 01, 06, 08, 09, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 36 |
| Тема 1.1.1 Организация и проведение монтажных работ | Занятие № 1 | Организация и проведение монтажных работ. Организация монтажных работ. Фундаменты. Такелажные работы. Монтаж металлорежущих станков. | 2 |
| Тема 1.1.2 Испытания, приемка и наладка оборудования после монтажа | Занятие № 2 | Испытания, приемка и наладка оборудования после монтажа. Правила техники безопасности при выполнении монтажных работ. | 2 |
| Тема 1.1.3 Техническая эксплуатация оборудования | Занятие № 3 | Техническая эксплуатация оборудования. Общие положения и правила эксплуатации технологического оборудования. | 2 |
| Тема 1.1.4 Надзор за оборудованием во время эксплуатации. | Занятие № 4 | Надзор за оборудованием во время эксплуатации. | 2 |
| Тема 1.1.5 Организация ремонта и обслуживания промышленного оборудования | Занятие № 5 | Организация ремонта и обслуживания промышленного оборудования. Цели и задачи ремонта оборудования. Понятие о рациональной системе техобслуживания и ремонта оборудования. | 2 |
| Тема 1.1.6 Виды ремонта. Система ППР | Занятие № 6 | Виды ремонта. Система ППР. Структура и периодичность работ. | 2 |
| Тема 1.1.7 Принципы организации ремонта | Занятие № 7 | Принципы организации ремонта. Узловой метод ремонта. Основные нормативные документы. | 2 |
| Тема 1.1.8 Техническое облуживание оборудования | Занятие № 8 | Техническое облуживание оборудования. Материально-техническое обеспечение техобслуживания и ремонта оборудования. | 2 |
| Тема 1.1.9 Основы теории надежности | Занятие № 9 | Основы теории надежности. Основные понятия и показатели надежности. Основные понятия о качестве машин. Особенности выбора материалов приёмное. | 2 |
| Тема 1.1.10 Основы теории износа аппаратов | Занятие № 10 | Основы теории износа аппаратов. Основные понятия и показатели износа. Виды и характер износа деталей. | 2 |
| Тема 1.1.11 Пути и средства повышения долговечности оборудования | Занятие № 11 | Пути и средства повышения долговечности оборудования. Смазочные материалы и их применение. Способы и средства смазывания. | 2 |
|  | Занятие № 12 | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 14 |
|  |  | ПЗ № 1 «Расчет фундамента под станину станка» | 2 |
|  | Занятие № 13 | ПЗ № 2 в форме практической подготовки «Разработка технологической карты монтажа. Составление акта на приемку из монтажа и сдачу в эксплуатацию оборудования» | 2 |
|  | Занятие № 14 | ПЗ № 3 «Определение категорий ремонтной сложности. Расчет ремонтного цикла» | 2 |
|  | Занятие № 15 | ПЗ № 4 «Составление графика капитального ремонта оборудования» | 2 |
|  | Занятие № 16 | ПЗ № 5 в форме практической подготовки «Определение себестоимости ремонтных работ» | 2 |
|  | Занятие № 17 | ПЗ № 6 в форме практической подготовки «Анализ смазочной системы оборудования» | 2 |
|  | Занятие № 18 | ПЗ № 7 «Расчет годовой программы РМЦ и подбор оборудования РМЦ» | 2 |
| Тема 1.2. Грузоподъемные машины и транспортные средства | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - выполнять необходимые проектировочные расчеты - производить расчет элементов грузоподъемных механизмов знать: - основные сборочные единицы транспортирующих машин и детали транспортных машин; - гибкие тяговые элементы; - расчет каната и цепи в соответствии с ГОСТ; - пуск и торможение механизма поворота; Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 02, 06, 08, 11, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 15 |
| Тема 1.2.1 Основные параметры ГПМ | Занятие № 19 | Расчет ГПМ. Введение. Классификация. Основные параметры ГПМ. Время цикла и режим работы. Расчетные нагрузки. Правила обеспечения безопасных условий. | 2 |
| Тема 1.2.2 Элементы ГПМ | Занятие № 20 | Элементы ГПМ. Грузозахватные механизмы. Гибкие элементы. Цепи. Полиспасты. Барабаны, блоки, звездочки. Остановы и тормоза. | 2 |
| Тема 1.2.3 Привод ГПМ | Занятие № 21 | Привод ГПМ. Механизмы подъема груза. Изменения вылета стрелы, передвижения | 2 |
| Тема 1.2.4 Конвейеры | Занятие № 22 | Конвейеры. Тележечные, подвесные, роликовые, инерционные конвейеры | 2 |
| Тема 1.2.5 Техника безопасности при работе с ГПМ | Занятие № 23 | Техника безопасности при работе с ГПМ. | 2 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 6 |
|  | Занятие № 24 | ПЗ № 8 в форме практической подготовки «Изучение канатов. Расчет стропов» | 2 |
|  | Занятие № 25 | ПЗ № 9 «Расчет механизма подъема» | 2 |
|  | Занятие № 26 | ПЗ № 10 «Расчет подвесного конвейера. Расчет инерционного конвейера» | 2 |
|  | Занятие № 27 | Самостоятельная работа студентов Подготовка докладов, сообщений 1. Общие положения и правила эксплуатации технологического оборудования. 2. Надзор за оборудованием во время эксплуатации. 3. Расчет и построение графиков ремонта 4. Комплекс основных работ, проводимых при техническом обслуживании оборудования с ЧПУ. 5. Материально-техническое обеспечение техобслуживания и ремонта оборудования 6. Сущность явлений износа. 7. Признаки износа 8. Основные факторы, увеличивающие продолжительность ремонта оборудования | 1 |
| Итоговая аттестация | Занятие № 28 | Дифференцированный зачет | 2 |
| МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию |  |  | 66 |
| Тема 1.1. Наладочные работы | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - устранять неполадки основного технологического оборудования знать: - содержание наладочных работ Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 02, 05, 07, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 6 |
| Тема 1.1.1 Методы наладки промышленного оборудования | Занятие № 1 | Методы наладки промышленного оборудования. Общие сведения о порядке наладки промышленного оборудования. | 2 |
| Тема 1.1.2 Неполадки и методы их устранения | Занятие № 2 | Неполадки и методы их устранения технологического оборудования для производства молока и молочных продуктов . | 2 |
| Тема 1.1.3 Техника безопасности при наладке | Занятие № 3 | Техника безопасности при наладке технологического оборудования для производства молока и молочных продуктов | 2 |
|  | В том числе, практических занятий |  | - |
| Тема 1.2. Наладка основного технологического оборудования | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - организовать и проводить наладку основного технологического оборудования знать: - содержание наладочных работ Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 02, 05, 09, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 40 |
| Тема 1.2.1 Особенности наладки основного технологического оборудования | Занятие № 4 | Особенности наладки основного технологического оборудования. | 2 |
| Тема 1.2.2 Наладка оборудования для приемки и перекачивания молока | Занятие № 5 | Наладка оборудования для приемки и перекачивания молока: весы, счетно-измерительные устройства, насосы | 2 |
| Тема 1.2.3 Наладка оборудования для временного резервирования молока | Занятие № 6 | Наладка оборудования для временного резервирования молока: резервуары большой вместимости, резервуары для производства кисломолочных напитков, заквасочники | 2 |
| Тема 1.2.4 Наладка оборудования для механической обработки молока | Занятие № 7 | Наладка оборудования для механической обработки молока: сепараторы – сливкоотделители, сепараторы – молокоочистители, сепараторы для высокожирных сливок, сепараторов для очистки молочной сыворотки, гомогенизаторы. | 2 |
| Тема 1.2.5 Наладка оборудования для тепловой обработки молока | Занятие № 8 | Наладка оборудования для тепловой обработки молока: автоматизированных пластинчатых пастеризационно-охладительных установок (АППОУ) для молока, для сливок, для смесей мороженого, для производства кисломолочных продуктов, трубчатой пастеризационной установки. | 2 |
| Тема 1.2.6 Наладка оборудования для производства творога | Занятие № 9 | Наладка оборудования для производства творога: оборудование для сквашивания молока и обработки творожного сгустка, охладители для творога, автоматизированные линии производства творога | 2 |
| Тема 1.2.7 Наладка оборудования для производства сыра | Занятие № 10 | Наладка оборудования для производства сыра: сыродельные ванны, сыроизготовители, оборудование для формования сырной массы и прессования сыров, оборудование для посолки и ухода за сырами, парафинеры. | 2 |
| Тема 1.2.8 Наладка оборудования для производства сливочного масла | Занятие № 11 | Наладка оборудования для производства сливочного масла: вакуум-дезодорационная установка, маслоизготовители периодического и непрерывного действия, цилиндровые маслообразователи | 2 |
| Тема 1.2.9 Наладка оборудования для производства мороженого | Занятие № 12 | Наладка оборудования для производства мороженого: фризеры, оборудование для закаливания мороженого | 2 |
| Тема 1.2.10 Наладка оборудования для производства сгущенных молочных консервов | Занятие № 13 | Наладка оборудования для производства молочных консервов: однокорпусная и многокорпусная вакуум-выпарная установки (ВВУ). | 2 |
| Тема 1.2.11 Наладка оборудования для производства сухих молочных консервов | Занятие № 14 | Наладка оборудования для производства молочных консервов: сушилки пленочные и распылительные, сушилки для твердых молочных продуктов. | 2 |
|  |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | Занятие № 15* | ЛР № 1 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для приемки и перекачивания молока» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ЛР № 2 «Наладка оборудования для временного резервирования молока» | 2 |
|  | Занятие № 17* | ЛР № 3 «Наладка оборудования для механической обработки молока» | 2 |
|  | Занятие № 18* | ЛР № 4 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для тепловой обработки молока» | 2 |
|  | Занятие № 19* | ЛР № 5 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для производства творога» | 2 |
|  | Занятие № 20* | ЛР № 6 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для производства сыра» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ЛР № 7 «Наладка оборудования для производства сливочного масла» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ЛР № 8 «Наладка оборудования для производства мороженого» | 2 |
|  | Занятие № 23* | ЛР № 9 «Наладка оборудования для производства молочных консервов» | 2 |
| Тема 1.3.Наладка гидравлических и пневматических систем. | В результате изучения темы студент должен иметь практический опыт: - разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов - определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования - организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства уметь: - организовать и проводить наладку гидравлических и пневматических систем знать: - содержание наладочных работ Коды формируемых компетенций и личностных результатов ПК 3.1.-3.4; ОК 09, 10, ЛР 13-21, ЛР 32-35, ЛР 36-38 |  |  |
|  | Содержание |  | 16 |
| Тема 1.3.1. Основные этапы наладки гидравлических систем | Занятие № 24 | Основные этапы наладки гидравлических систем. | 2 |
| Тема 1.3.2 Наладка насосов гидравлической системы | Занятие № 25 | Наладка насосов гидравлической системы. | 2 |
| Тема 1.3.3 Наладка силовых цилиндров | Занятие № 26 | Наладка силовых цилиндров. | 2 |
| Тема 1.3.4 Наладка регулирующей и распределительной гидроаппаратуры | Занятие № 27 | Наладка регулирующей и распределительной гидроаппаратуры. | 2 |
| Тема 1.3.5 Наладка вспомогательных гидроустройств | Занятие № 28 | Наладка вспомогательных гидроустройств. | 2 |
| Тема 1.3.6 Неполадки гидросистемы и способы их устранения | Занятие № 29 | Неполадки гидросистемы и способы их устранения. Этапы наладки и пневмосистем. | 2 |
| Тема 1.3.7 Техника безопасности при работе с пневматическими и гидравлическими устройствами | Занятие № 30 | Техника безопасности при работе с пневматическими и гидравлическими устройствами | 2 |
|  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 31 | ПЗ № 1 «Схемы гидравлических приводов с объемным и дроссельным регулированием | 2 |
|  | Занятие № 32 | Самостоятельная работа студентов Подготовка докладов, сообщений 1. Порядок первоначальной и текущей наладок металлорежущего станка. 2. Типовые методы наладки металлорежущих станков. 3. Приемы наладки трехкулачкового патрона 4. Настройка режимов резания на консольно-фрезерном станке с ручным управлением. 5. Наладка режущих инструментов на сверлильных станках. 6. Последовательность наладки центрового кругло-шлифовального станка. 7. Кинематические цепи для обработки червячного колеса на зубофрезерном станке 8. Какие элементы настройки имеют лимбовые делительные головки? 9. Какие устройства применяются для диагностирования отказов оборудования? | 2 |
| Итоговая аттестация | Занятие № 33 | Комплексный дифференцированный зачет | 2 |
| Учебная практика (проводится в форме практической подготовки) Виды работ: -Разработка карт смазки оборудования. -Контроль и дефектовка передач. -Измерение и регулировка зазоров в подшипниках скольжения. -Ремонт трубопроводной арматуры |  |  | 108 |
| Производственная практика (для программ подготовки специалистов среднего звена – (по профилю специальности) итоговая по модулю (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) (проводится в форме практической подготовки) Виды работ - Структура ремонтного цикла предприятия. - Методы и приемы безопасного проведения ремонтных работ на предприятиях. - Организация работы ремонтной бригады. - Подготовка ремонтной документации (акты сдачи и приемки оборудования в ремонт, дефектные ведомости) - Особенности технического надзора на предприятии. - Проведение контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования; - Участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию станков (вт.ч. с ЧПУ); - Участие в процессе восстановления и изготовления деталей; - Участие в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после ремонта и монтажа; - Оформление технологической документации. |  |  | 180 |
| Всего |  |  | 517 |

Занятия со знаком « * » реализуются только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет» Монтажа, технической эксплуатации и ремонта промышленного оборудования» имеющего  посадочные места по количеству студентов; рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации; наглядные пособия; стенды экспозиционные и технические средства  компьютер с лицензионным программным обеспечением, для оснащения рабочего места преподавателя и студентов;   технические устройства для аудиовизуального отображения информации; аудиовизуальные средства обучения; тренажёры для решения ситуационных задач.

Мастерская «Монтаж, наладка, ремонт и эксплуатация промышленного оборудования с участком грузоподъемного оборудования», оснащенная:

лабораторные комплексы "Механические передачи"; «Детали машин – передачи редукторные»;  «Детали машин - передачи ременные»;  «Детали машин – соединения с натягом»; «Детали машин – раскрытие стыка резьбового соединения»; «Детали машин – трение в резьбовых соединениях»; «Детали машин - редуктор червячный"; «Детали машин - редуктор конический»; «Детали машин - редуктор цилиндрический»; «Детали машин - редуктор планетарный»; «Детали машин - передачи цепные»; «Детали машин - муфты предохранительные»; «Детали машин - колодочный тормозной механизм»; «Детали машин - подшипники скольжения»; «Детали машин - резонанс валов»; «Рабочие процессы механических передач»; «Исследование механических соединений»; «Исследования винтовой кинематической пары»

- типовое комплекты учебного оборудования «Нарезание эвольвентных зубьев методом обкатки»; «Устройство общепромышленных редукторов»

- лабораторный комплекс  «Характеристики витых пружин сжатия и растяжения»

- стенды учебные  «Распределение давлений в гидродинамическом подшипнике»; «Сухое трение»; «Подшипники качения»; «Диагностирование дефектов зубчатых передач»;  «Вибрационнная диагностика дисбаланса»; «Центровка валов в горизонтальной плоскости»

- лабораторные стенды «Регулировка зацепления червячной передачи»; «Опоры валов»; «Регулировка радиально-упорных подшипников качения»; « Рабочие процессы приводных муфт»

- станок вертикально-сверлильный;

- станок заточной;

- станок вертикально-фрезерный;

- станок токарно-винторезный;

- тренажер операционный для токарных и фрезерных станков;

- пресс ручной, гидравлический или электрический;

- печь муфельная с программным ступенчатым терморегулятором, и автономной вытяжкой;

- таль ручная (грузоподъемность 0,5 т);

- электротельфер (грузоподъемность 0,5 т);

- угловая шлифовальная машина.

«Слесарная».

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

1. Схиртладзе А. Г., Феофанов А.Н. , и др. Организация и проведение монтажа и ремонта  промышленного оборудования: В 2 ч. - М.:  Академия,  2016

2. Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ по промышленному оборудованию: в 2 ч.: учебник для студ. учреждений сред. проф.образования / А.Н. Феофанов и др. – 3-е изд., стер. _ М.: ИЦ Академия, 2019. – 256 с.

3. Бурлев, М. Я. Технологическое оборудование молочной отрасли. Монтаж, наладка, ремонт и сервис: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Я. Бурлев, В. В. Илюхин, И. М. Тамбовцев. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 418 с. — (Профессиональное образование). — Текст: электронный.

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

Не предусмотрены

3.2.3. Дополнительные источники

# 1.Методы профилактики и ремонта промышленного оборудования.

3.3 Реализация профессионального модуля.

ПМ 03 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию  реализуется путем непосредственного взаимодействия педагогического работника со студентом и/или с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.

Реализация ПМ 03 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по промышленному оборудованию  с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий может осуществляться на 87%.

Перечень тем (занятий) реализуемых только в непосредственном взаимодействии педагогического работника со студентом.

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа студентов, курсовая работа (проект) |  | Объем в часах |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК 03.01. Организация ремонтных работ по промышленному оборудованию |  |  |  |
| Раздел 2. Организация ремонтных работ промышленного оборудования |  |  |  |
| Тема 2.2.Технологический процесс ремонта | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 14* | ПЗ № 2 в форме практической подготовки «Разборка машин. Последовательность выполнения работ при разборке машин. Очистка, промывка и обезжиривание деталей» | 2 |
|  | Занятие № 15* | ПЗ № 3 в форме практической подготовки «Комплектация и пригонка деталей. Восстановление деталей и сборка оборудования. Контроль качества сборки. Балансировка вращающихся деталей и узлов» | 2 |
| Тема 2.3.Восстановление деталей в процессе ремонта машин | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 19* | ПЗ № 6 в форме практической подготовки «Упрочнение поверхностей деталей» | 2 |
| Тема 2.4.Восстановление деталей слесарно-механической обработкой |  |  |  |
| Тема 2.4.2 Дробеструйное упрочнение поверхности» | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 2 |
|  | Занятие № 22* | ПЗ № 7 «Восстановление деталей механической и слесарной обработкой» | 2 |
| Тема 2.5.Восстановление деталей соединений |  |  |  |
| Тема 2.5.2 Восстановление деталей шпоночных соединений | В том числе, практических занятий и лабораторных работ |  | 4 |
|  | Занятие № 25* | ПЗ № 8 «Восстановление деталей резьбовых соединений» | 2 |
|  | Занятие № 26* | ПЗ № 9 «Восстановление деталей штифтовых соединений» | 2 |
| МДК 03.03 Организация наладочных работ по промышленному оборудованию |  |  |  |
| Тема 1.2. Наладка основного технологического оборудования |  |  |  |
| Тема 1.2.11 Наладка оборудования для производства сухих молочных консервов |  | В том числе, практических занятий и лабораторных работ | 18 |
|  | Занятие № 15* | ЛР № 1 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для приемки и перекачивания молока» | 2 |
|  | Занятие № 16* | ЛР № 2 «Наладка оборудования для временного резервирования молока» | 2 |
|  | Занятие № 17* | ЛР № 3 «Наладка оборудования для механической обработки молока» | 2 |
|  | Занятие № 18* | ЛР № 4 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для тепловой обработки молока» | 2 |
|  | Занятие № 19* | ЛР № 5 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для производства творога» | 2 |
|  | Занятие № 20* | ЛР № 6 в форме практической подготовки «Наладка оборудования для производства сыра» | 2 |
|  | Занятие № 21* | ЛР № 7 «Наладка оборудования для производства сливочного масла» | 2 |
|  | Занятие № 22* | ЛР № 8 «Наладка оборудования для производства мороженого» | 2 |
|  | Занятие № 23* | ЛР № 9 «Наладка оборудования для производства молочных консервов» | 2 |

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемые в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1.Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования | Выбор инструментов и приспособлений необходимых для устранения неисправностей Осуществлять восстановление деталей по результатам проведенной диагностики с применением инструментов приспособлений и оборудования, в ходе выполнения ремонтных работ, наладки и регулировки оборудования в соответствии с производственным заданием и соблюдением техники безопасности. Соблюдение технологической последовательности выполнения операций по устранению неисправностей | Экспертное наблюдение за решением ситуационных задач, практических работ, оценка результатов прохождения практик Экспертная оценка выполнения практических работ (ПЗ №№ 1, раздел 1 2, 8-10, раздел 2) Экспертная оценка выполнения лабораторных работ (ЛР №№ 1, 1 раздед) |
| ПК.3.2.Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиям технических регламентов | Разработка технологической документации по ведению монтажа промышленного оборудования в соответствии с требованиями регламентов. Разработка технологической документации по ведению технического обслуживания промышленного оборудования в соответствии с требованиями регламентов Разработка технологической документации по ведению ремонта промышленного оборудования в соответствии с требованиями регламентов | Экспертное наблюдение за решением ситуационных задач, практических работ, оценка результатов прохождения практик Экспертная оценка выполнения практических работ (ПЗ №№ 1,3,6, раздел 2) Экспертная оценка выполнения лабораторных работ (ЛР №№ 1-9, раздел 3) |
| ПК.3.3.Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. | Определение потребности в материально-техническом обеспечение ремонтных промышленного оборудования. Определение потребности в материально-техническом обеспечение монтажных работ промышленного оборудования. Определение потребности в материально-техническом обеспечение наладочных работ промышленного оборудования. | Экспертное наблюдение за решением ситуационных задач, практических работ, оценка результатов прохождения практик Экспертная оценка выполнения практических работ (ПЗ №№ 1-10, раздел 1, 2, 3) |
| ПК.3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства | Организовывать процесс монтажа промышленного оборудования с оснащением производственного процесса подбор персонала для качественного выполнения работ. Организовывать процесс ремонта промышленного оборудования с оснащением производственного процесса подбор персонала для качественного выполнения работ. Организовывать процесс наладки промышленного оборудования с оснащением производственного процесса подбор персонала для качественного выполнения работ. | Экспертное наблюдение за решением ситуационных задач, практических работ, оценка результатов прохождения практик Экспертная оценка выполнения практических работ (ПЗ №№ 2,4-5,10, раздел 2) Экспертная оценка выполнения лабораторных работ (ЛР №№ 1-9, раздел 3) |

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) с целью обновления умений, знаний в рамках специальности.

Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы студентов, предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины.